5. Planification Gantt (tableau source)

| Tâche | Début | Fin | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse des besoins | 20/02/2026 | 01/03/2026 | 10 jours |
| Étude comparative | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 2 jours |
| Conception UML | 06/03/2026 | 20/03/2026 | 15 jours |
| Conception base de données | 21/03/2026 | 23/03/2026 | 3 jours |
| Développement | 24/03/2026 | 06/04/2026 | 14 jours |
| Tests | 07/04/2026 | 11/04/2026 | 5 jours |
| Livraison | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 2 jours |