6. Tableau des jalons du projet

| Jalon | Date | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Jalon 1 | 01/03/2026 | Validation de l’analyse des besoins |
| Jalon 2 | 03/03/2026 | Validation de l’étude comparative |
| Jalon 3 | 20/03/2026 | Validation de la conception UML |
| Jalon 4 | 15/04/2026 | Validation de la conception BDD |
| Jalon 5 | 20/04/2026 | Développement validé |
| Jalon 6 | 24/04/2026 | Validé les testes |
| Jalon 6 | 27/04/2026 | La livraison |